# 灵序智能 GEO 综合实施方案

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 灵序智能 |
| 官网 | https:​/​/​example.​com/​ |
| 测试场景 | 匿名化 B2B SaaS 示例，用于验证 GEO 综合实施方案 skill 的标准输出结构和四格式报告。 |
| 目标平台 | DeepSeek；豆包；千问；Kimi；元宝 |
| 生成日期 | 2026-​05-​19 |
| 输出语言 | 中文简体 |

# 执行摘要

1.​ 灵序智能示例用于验证报告结构、项目包拆解、国内平台适配和四格式生成能力。

2.​ 90 天计划围绕页面技术、内容矩阵、标题体系、知识库、外部证据和监测闭环展开。

3.​ 该示例不代表真实客户数据，所有指标均为匿名化测试口径。

# 诊断承接

| 诊断发现 | 实施转译 |
| --- | --- |
| AI 答案能识别品牌名称，但缺少产品边界和证据来源。 | 先建设品牌事实页、产品线事实卡和来源台账。 |
| 高频购买问题缺少中文场景化答案。 | 围绕选型、价格、实施、案例和风险建立内容矩阵。 |

# 北极星指标

## 品牌推荐率

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 基线 | 待采样 |
| 30 天目标 | 完成基线 |
| 60 天目标 | 提升 15% |
| 90 天目标 | 提升 25% |
| 负责人 | 增长负责人 |

## 被引用率

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 基线 | 可引用来源不足 |
| 30 天目标 | 来源台账上线 |
| 60 天目标 | 核心断言 80% 有来源 |
| 90 天目标 | 核心断言 95% 有来源 |
| 负责人 | 内容负责人 |

## 答案准确率

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 基线 | 待采样 |
| 30 天目标 | 建立事实卡 |
| 60 天目标 | 错误率低于 15% |
| 90 天目标 | 错误率低于 8% |
| 负责人 | 客户交付负责人 |

# 六个项目包

## 页面技术

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 提升核心页面可抓取、可理解和可抽取能力。 |
| 输入 | 官网页面；产品资料 |
| 负责人 | 技术负责人 |
| 交付物 | 事实页；FAQ Schema |
| 验收指标 | 核心断言有来源；页面无排版溢出 |
| 依赖关系 | 知识库 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上线品牌事实页 步骤：整理事实卡；添加来源链接 | 技术负责人 | 品牌事实页 | 事实卡不少于 10 条 |
| 补充 FAQ 结构化数据 步骤：抽取高频问题；发布 FAQ | 技术负责人 | FAQ Schema | 20 个 FAQ 上线 |

## 内容矩阵

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 覆盖核心购买问题和场景答案。 |
| 输入 | 问题库；销售记录 |
| 负责人 | 内容负责人 |
| 交付物 | 场景页；对比页 |
| 验收指标 | 核心问题覆盖率 80% |
| 依赖关系 | 标题体系 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建立问题库 步骤：聚类问题；标记优先级 | 内容负责人 | 问题库 | 不少于 60 题 |
| 生产场景页 步骤：撰写答案；绑定来源 | 内容负责人 | 场景页 | 上线 12 篇 |

## 标题体系

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 提升标题与自然问法的匹配度。 |
| 输入 | 问题库 |
| 负责人 | 编辑负责人 |
| 交付物 | 标题库；H1/​H2 规范 |
| 验收指标 | 每个核心问题至少 2 个标题候选 |
| 依赖关系 | 内容矩阵 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定标题规范 步骤：提取问法；生成标题候选 | 编辑负责人 | 标题规范 | 100 条标题候选 |
| 改写核心页面标题 步骤：改写 H1/​H2；移动端检查 | 编辑负责人 | 标题改造清单 | 20 个页面完成 |

## 知识库

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 建立品牌事实底座。 |
| 输入 | 产品资料；客户案例 |
| 负责人 | 产品市场负责人 |
| 交付物 | 事实卡；术语表 |
| 验收指标 | 事实卡 100% 标注来源 |
| 依赖关系 | 法务审核 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设事实卡 步骤：整理事实；标注来源 | 产品市场负责人 | 事实卡 | 不少于 30 条 |
| 建设术语表 步骤：统一产品词；统一行业词 | 产品市场负责人 | 术语表 | 不少于 50 个术语 |

## 外部证据

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 补充第三方可信信号。 |
| 输入 | 媒体稿；合作伙伴 |
| 负责人 | PR 负责人 |
| 交付物 | 信源清单；证据型内容 |
| 验收指标 | 新增 10 个可信信源 |
| 依赖关系 | 客户授权 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建立信源清单 步骤：筛选来源；标记断言 | PR 负责人 | 信源清单 | 10 个来源 |
| 发布证据型内容 步骤：撰写稿件；回链官网 | PR 负责人 | 证据内容 | 6 篇内容上线 |

## 监测闭环

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 建立基线、复测和修复机制。 |
| 输入 | 问题库；采样表 |
| 负责人 | 数据负责人 |
| 交付物 | 采样表；复盘报告 |
| 验收指标 | 90 天形成闭环复盘 |
| 依赖关系 | 平台账号 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建立采样机制 步骤：同题采样；记录字段 | 数据负责人 | 采样表 | 50 题三轮采样 |
| 建立复盘机制 步骤：归因错误；回流 Backlog | 客户交付负责人 | 复盘报告 | 每月复盘一次 |

# 90 天执行路线图

| 阶段 | 目标 | 关键动作 | 交付物 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-​30 天快赢 | 建立基线和事实底座。 | 完成采样；上线事实页；发布 FAQ | 基线报告；事实页 | 50 题基线完成。 |
| 31-​60 天资产建设 | 批量补齐内容和知识库。 | 上线场景页；发布证据内容 | 内容矩阵；知识库 | 核心问题覆盖率 65%。 |
| 61-​90 天闭环优化 | 复测和修复。 | 二次复测；修复错误 | 复盘报告；下一轮计划 | 形成可复用闭环。 |

# 国内平台差异化动作

## DeepSeek

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行重点 | 逻辑与证据链 |
| 目标问题簇 | 选型；对比 |
| 具体动作 | 发布方法论页；建立证据链 |
| 资产要求 | 对比表；事实卡 |
| 验收指标 | 答案能解释推荐理由。 |
| 风险提示 | 过期事实需复核。 |

## 豆包

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行重点 | 口语化问题 |
| 目标问题簇 | 是什么；怎么用 |
| 具体动作 | 建设 FAQ；改写口语标题 |
| 资产要求 | 短问短答；场景页 |
| 验收指标 | 口语问题覆盖率 80%。 |
| 风险提示 | 避免创作式夸大。 |

## 千问

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行重点 | 可追溯引用 |
| 目标问题簇 | 官方来源；产品能力 |
| 具体动作 | 建立来源台账；补齐结构化数据 |
| 资产要求 | 来源台账；FAQ Schema |
| 验收指标 | 引用真实支持断言。 |
| 风险提示 | 引用需人工抽检。 |

## Kimi

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行重点 | 长文本研究 |
| 目标问题簇 | 深度研究；方案设计 |
| 具体动作 | 整理长文知识库；前置事实摘要 |
| 资产要求 | 资料包；术语表 |
| 验收指标 | 关键事实不遗漏。 |
| 风险提示 | 避免信息埋在长文中部。 |

## 元宝

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行重点 | 微信生态 |
| 目标问题簇 | 中文介绍；案例 |
| 具体动作 | 建设公众号专题；官网回链 |
| 资产要求 | 公众号文章；视频号摘要 |
| 验收指标 | Top 30 问题有微信内容承接。 |
| 风险提示 | 避免微信内容孤岛。 |

# 角色分工与验收指标

| 项目包 | 责任角色 | 任务 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 页面技术 | 技术负责人 | 上线品牌事实页 | 品牌事实页 | 事实卡不少于 10 条 |
| 页面技术 | 技术负责人 | 补充 FAQ 结构化数据 | FAQ Schema | 20 个 FAQ 上线 |
| 内容矩阵 | 内容负责人 | 建立问题库 | 问题库 | 不少于 60 题 |
| 内容矩阵 | 内容负责人 | 生产场景页 | 场景页 | 上线 12 篇 |
| 标题体系 | 编辑负责人 | 制定标题规范 | 标题规范 | 100 条标题候选 |
| 标题体系 | 编辑负责人 | 改写核心页面标题 | 标题改造清单 | 20 个页面完成 |
| 知识库 | 产品市场负责人 | 建设事实卡 | 事实卡 | 不少于 30 条 |
| 知识库 | 产品市场负责人 | 建设术语表 | 术语表 | 不少于 50 个术语 |
| 外部证据 | PR 负责人 | 建立信源清单 | 信源清单 | 10 个来源 |
| 外部证据 | PR 负责人 | 发布证据型内容 | 证据内容 | 6 篇内容上线 |
| 监测闭环 | 数据负责人 | 建立采样机制 | 采样表 | 50 题三轮采样 |
| 监测闭环 | 客户交付负责人 | 建立复盘机制 | 复盘报告 | 每月复盘一次 |

# 监测闭环计划

| 监测项 | 方法与频率 | 负责人 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同题采样 | 五平台 50 题三轮采样。 频率：第 1、45、90 天 | 数据负责人 | 字段完整率 95%。 |
| 错误复核 | 对照来源台账检查事实。 频率：每两周 | 客户交付负责人 | Top 10 错误进入 Backlog。 |

# 风险预案

| 风险与触发 | 预案 | 负责人 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事实错误 触发：AI 答案误写产品能力。 | 事实卡和来源复核。 | 产品市场负责人 | 错误率低于 8%。 |
| 引用缺失 触发：答案无来源或来源不支持断言。 | 绑定来源台账。 | 内容负责人 | 核心断言 90% 有来源。 |
| 平台波动 触发：同题结果变化大。 | 三轮采样并记录元数据。 | 数据负责人 | 报告标注波动范围。 |

# 来源台账

## D-​001

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 支持断言 | 匿名化示例诊断摘要。 |
| 来源 | 内部测试输入 |
| URL | https:​/​/​example.​com/​ |

## R-​001

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 支持断言 | RAG 支持可检索知识资产建设。 |
| 来源 | Lewis et al.​, RAG |
| URL | https:​/​/​arxiv.​org/​abs/​2005.​11401 |

# 自检记录

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 四格式文件 | 生成后由 quality-​report.​json 复核 |
| 平台覆盖 | DeepSeek、豆包、千问、Kimi、元宝均有差异动作 |
| 项目包覆盖 | 页面技术、内容矩阵、标题体系、知识库、外部证据、监测闭环均有任务和验收指标 |
| 承诺边界 | 不承诺平台必定引用，只提升可发现性、可验证性和可抽取性 |
| Word 排版 | 使用固定页宽、固定列宽、固定表格布局和分组窄表，避免宽表向右溢出 |