# HubSpot 中国 AI 平台 GEO 综合实施方案

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试对象 | HubSpot |
| 官网 | https:​/​/​www.​hubspot.​com/​ |
| 测试场景 | 海外 B2B CRM 与客户平台品牌，希望在 DeepSeek、豆包、千问、Kimi、元宝等国内 AI 平台中提升中文答案的可发现性、可验证性和可抽取性。 |
| 目标平台 | DeepSeek；豆包；千问；Kimi；元宝 |
| 生成日期 | 2026-​05-​19 |
| 输出语言 | 中文简体 |

# 执行摘要

1.​ 本测试场景把 HubSpot 作为海外 B2B SaaS/​CRM 品牌，目标不是承诺国内 AI 平台一定引用官网，而是用中文事实底座、结构化页面、外部证据与复测机制，提升品牌在相关问题中的可发现性、可验证性和可抽取性。

2.​ HubSpot 的公开事实基础较强：官网将其定位为客户平台，并覆盖 Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Content Hub、Data Hub、Commerce Hub、Smart CRM 与 Breeze 等当前产品口径；投资者关系材料披露了客户规模与收入数据，适合作为中文 GEO 事实底座的起点。

3.​ 90 天实施应先修复中文核心事实页和高频问答，再建设长文知识库、对比内容和证据台账，最后通过同题多轮采样复测 DeepSeek、豆包、千问、Kimi、元宝中的品牌出现、推荐、引用和事实准确率变化。

# 诊断承接

| 诊断发现 | 实施转译 |
| --- | --- |
| 中文 AI 答案中容易把 HubSpot 简化为 CRM 工具，弱化客户平台、AI、营销自动化、服务和运营 Hub 的完整产品线。 | 建立中文品牌事实底座，把产品线、适用团队、AI 能力、客户规模、商业模式和官方来源整理成可引用页面与知识库。 |
| 国内用户高频问题更口语化，例如“中小企业怎么选 CRM”“HubSpot 和 Salesforce 有什么区别”“HubSpot 有没有中文支持”。 | 建设口语化 FAQ、对比页和场景页，覆盖采购、销售运营、市场自动化、客服、内容运营和 RevOps 问题簇。 |
| 海外官网事实多为英文，国内 AI 平台在中文回答中可能缺少可追溯中文来源。 | 把关键事实翻译成中文摘要页，同时保留英文官方 URL 和更新时间，形成中文说明加官方来源的双层证据。 |
| 长文本研究类平台会读取白皮书、年报和产品说明，但关键事实如果埋在长文中间，抽取稳定性会下降。 | 在长文知识库前置事实卡、适用场景、引用口径和目录锚点，降低长上下文位置偏差影响。 |

# 北极星指标

## 品牌推荐率

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 基线 | 受控样例基线：目标问题 50 题中，品牌推荐出现率待采样确认 |
| 30 天目标 | 完成 50 题基线采样并锁定 10 个快赢问题 |
| 60 天目标 | 核心场景推荐出现率较基线提升 15% |
| 90 天目标 | 高意向问题中推荐出现率较基线提升 25% |
| 负责人 | 增长负责人 |

## 被引用率

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 基线 | 中文可引用来源不足，官方英文来源分散 |
| 30 天目标 | 发布中文事实页、产品线页和来源台账 |
| 60 天目标 | 核心断言 90% 绑定官方或第三方来源 |
| 90 天目标 | 目标问题中可追溯引用出现率较基线提升 20% |
| 负责人 | 内容负责人 |

## 答案准确率

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 基线 | 常见风险为产品线遗漏、AI 能力表述过期、客户规模数字过期 |
| 30 天目标 | 建立事实卡与禁用表述清单 |
| 60 天目标 | 复测答案事实错误率低于 15% |
| 90 天目标 | 复测答案事实错误率低于 8% |
| 负责人 | 客户交付负责人 |

## 核心问题覆盖率

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 基线 | 覆盖采购、对比、价格、实施、集成、数据合规、适用行业等问题簇 |
| 30 天目标 | 完成 80 个中文问题样本和 20 个优先问题 |
| 60 天目标 | 上线 40 个 FAQ/​场景答案 |
| 90 天目标 | 目标问题覆盖率达到 85% |
| 负责人 | 市场负责人 |

# 六个项目包

## 页面技术

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 让 HubSpot 中文核心事实、产品线和场景页面更容易被国内 AI 平台抓取、理解和抽取。 |
| 输入 | 官网产品页；公司介绍页；投资者关系材料；中文问题样本；现有 SEO 页面 |
| 负责人 | 技术负责人 |
| 交付物 | 中文品牌事实页；产品线结构化页面；FAQ Schema；实体说明区块；来源更新时间字段 |
| 验收指标 | 核心页面可抓取；每页有摘要、事实卡、FAQ、来源链接；长 URL 不溢出；核心断言 100% 标注来源 |
| 依赖关系 | 内容矩阵；知识库；法务审核 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重构中文品牌事实页 步骤：整理 HubSpot 官方定位、当前产品线、AI 能力、客户规模和适用团队；添加事实卡、更新时间、官方来源链接；加入 Organization、Product、FAQ 结构化数据 | 技术负责人 + 内容负责人 | 中文品牌事实页与结构化数据 | 事实卡不少于 12 条，所有关键断言有来源 URL，页面通过移动端和桌面端排版检查 |
| 建立产品线聚合页模板 步骤：按 Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Content Hub、Data Hub、Commerce Hub、Smart CRM 和 Breeze 建立统一模块；每个模块写明适用问题、核心能力、证据来源和相关 FAQ | 技术负责人 | 产品线聚合页模板 | 六条产品线均有独立锚点，页面表格不溢出，AI 摘要句出现在首屏 |

## 内容矩阵

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 围绕国内买方问题建立中文内容矩阵，覆盖 CRM 选型、营销自动化、销售管理、客服、AI 客户平台和 RevOps。 |
| 输入 | 目标问题簇；销售咨询记录；竞品对比问题；HubSpot 官方产品资料 |
| 负责人 | 内容负责人 |
| 交付物 | 问题簇地图；场景文章；对比页；FAQ 页面；案例解读 |
| 验收指标 | 30 天完成 20 个快赢问题；60 天上线 40 个结构化答案；90 天覆盖 85% 核心问题 |
| 依赖关系 | 标题体系；知识库；外部证据 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建立 80 题中文 AI 搜索问题库 步骤：按推荐、比较、替代、价格、实施、合规、行业场景分组；标记每题业务价值、平台适配和所需证据；挑选 20 个 30 天快赢问题 | 增长负责人 + 内容负责人 | 中文问题库与优先级表 | 每题有意图标签、目标平台、对应资产和验收口径 |
| 生产场景化答案资产 步骤：围绕销售团队、市场团队、客服团队和 RevOps 写场景页；每篇前置结论摘要、适用对象和来源台账；避免夸大 HubSpot 对中国本地生态的原生支持 | 内容负责人 | 场景文章与 FAQ | 不少于 12 篇场景页上线，每篇至少 6 个 FAQ，所有产品能力描述有来源 |

## 标题体系

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 把内容标题改造成更贴近国内 AI 平台问题匹配、摘要抽取和答案生成的表达方式。 |
| 输入 | 问题库；现有文章标题；平台采样答案；销售高频问法 |
| 负责人 | 编辑负责人 |
| 交付物 | 标题规范；H1/​H2 模板；问答式标题库；摘要句式规范 |
| 验收指标 | 每个核心问题至少 2 个标题候选；标题不夸大承诺；H2 覆盖用户自然问法 |
| 依赖关系 | 内容矩阵 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定问答式标题规范 步骤：把英文产品能力翻译为中文买方问题；区分选型、对比、实施和风险类标题；给每个标题绑定目标问题和验收指标 | 编辑负责人 | 标题规范和 120 条标题候选 | 标题库覆盖五个平台问题表达，禁用绝对化和保证性表述 |
| 重写核心页面 H1/​H2 步骤：为事实页、产品页、对比页和 FAQ 页改写 H1/​H2；首屏加入一句话答案和事实卡；长标题在移动端不溢出 | 编辑负责人 + 技术负责人 | 页面标题改造清单 | 不少于 20 个页面完成标题改造并通过排版检查 |

## 知识库

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 建立 HubSpot 中文品牌事实底座，让长文本平台和深度研究类问题能稳定抽取正确事实。 |
| 输入 | 官方产品页；关于我们页面；投资者关系材料；AI 产品资料；销售答疑 |
| 负责人 | 产品市场负责人 |
| 交付物 | 品牌事实卡；术语表；产品线 FAQ；竞品对比事实表；引用口径手册 |
| 验收指标 | 核心事实 100% 有来源；事实卡每月复核；长文首屏有摘要和目录锚点 |
| 依赖关系 | 来源台账；法务审核 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设中文品牌事实卡 步骤：整理定位、产品线、AI 能力、客户规模、收入数据和适用对象；为每条事实绑定官方 URL、日期和使用限制；标记待确认事实 | 产品市场负责人 | 中文品牌事实卡 v1 | 不少于 40 条事实，100% 有来源或待确认状态，敏感数据不脱离原始口径 |
| 建设深度研究资料包 步骤：把年报、产品页、AI 页面、客户平台说明整理成中文资料包；前置执行摘要和引用格式；保留英文 URL 供追溯，并标记 Data Hub/​Operations Hub 等历史口径差异 | 客户交付负责人 | Kimi/​DeepSeek 深度研究资料包 | 资料包覆盖当前官方产品口径和 8 类买方问题，关键事实不埋在长段落中间 |

## 外部证据

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 增强国内 AI 平台可检索到的第三方可信信号，避免只有官网自述。 |
| 输入 | 行业媒体；合作伙伴页面；客户案例；公开评测；官方投资者关系材料 |
| 负责人 | PR 负责人 |
| 交付物 | 第三方信源清单；中文媒体选题；合作伙伴证据页；客户案例摘要 |
| 验收指标 | 新增 10 个可追溯外部信源；每个核心断言至少有 1 个官方来源，重要断言补充第三方来源；不使用无法验证的客户案例 |
| 依赖关系 | 法务审核；客户授权 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建立第三方证据清单 步骤：筛选行业媒体、合作伙伴、公开评测和投资者关系材料；标记来源可信度、可引用断言和更新时间；剔除无法证明断言的弱来源 | PR 负责人 | 第三方证据清单 | 至少 10 个外部信源，每个信源有支持断言和 URL |
| 发布中文证据型内容 步骤：围绕客户平台、AI CRM、营销自动化和 RevOps 发布证据型稿件；链接回官方事实页；避免写成纯品牌宣传稿 | 市场负责人 + PR 负责人 | 中文证据型稿件与合作伙伴摘要 | 不少于 6 篇证据型内容，均有事实来源、官网回链和更新时间 |

## 监测闭环

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 建立同题多轮采样和复盘机制，持续观察五个平台答案中的出现、推荐、引用、顺位和事实准确率变化。 |
| 输入 | 80 题问题库；平台采样表；基线数据；CRM 线索数据；页面上线记录 |
| 负责人 | 数据负责人 |
| 交付物 | 采样 Prompt 库；复测表；GEO 看板；月度复盘报告；问题修复 Backlog |
| 验收指标 | 30 天完成基线；60 天完成第一次复测；90 天形成闭环复盘和下一轮预算建议 |
| 依赖关系 | 数据权限；内容上线节奏；平台账号环境 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建立五平台采样机制 步骤：同题多轮采样 DeepSeek、豆包、千问、Kimi、元宝；记录账号状态、时间、地域、问题、答案、引用、品牌顺位和事实错误；区分出现、推荐、引用支持和事实准确 | 数据负责人 | 平台采样表与基线报告 | 50 题基线、每题至少 3 轮采样，字段完整率 95% 以上 |
| 建立月度复盘与修复机制 步骤：按错误类型归因到页面、内容、证据或平台波动；把修复项回流到项目包 Backlog；复测修复前后变化 | 客户交付负责人 + 数据负责人 | 月度 GEO 复盘报告 | 每月输出修复清单、指标变化和下一轮优先级，90 天形成预算复盘 |

# 90 天执行路线图

| 阶段 | 目标 | 关键动作 | 交付物 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-​30 天快赢 | 建立基线、修复事实底座和高置信页面问题。 | 完成 50 题五平台基线采样；上线中文品牌事实页；改造 10 个核心 FAQ；建立来源台账和禁用表述清单 | 基线报告；中文事实页；来源台账 v1；快赢 FAQ | 四格式报告生成通过；核心断言 100% 有来源或待确认；50 题基线采样字段完整率 95% 以上。 |
| 31-​60 天资产建设 | 批量建设内容矩阵、长文知识库和平台差异化资产。 | 上线 12 篇场景页；完成 40 个 FAQ；建设 Kimi/​DeepSeek 深度研究资料包；发布 6 篇证据型内容 | 内容矩阵；长文知识库；平台动作清单；外部证据清单 | 核心问题覆盖率达到 65%；核心断言 90% 有来源；第一次复测事实错误率低于 15%。 |
| 61-​90 天闭环优化 | 把复测结果回流到页面、内容、证据和预算决策。 | 完成第二次五平台复测；修复事实错误 Top 10；优化低覆盖问题簇；输出下一轮预算和人力建议 | 90 天复盘；修复 Backlog；下一轮路线图；预算建议 | 高意向问题推荐出现率较基线提升 25%；事实错误率低于 8%；形成可复用监测闭环。 |

# 国内平台差异化动作

## DeepSeek

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行重点 | 重逻辑与证据链，适合承接 CRM 选型、AI 客户平台、竞品比较和实施路径问题。 |
| 目标问题簇 | HubSpot 适合什么企业；HubSpot 和 Salesforce 区别；AI CRM 怎么落地；B2B 增长团队怎么搭建客户平台 |
| 具体动作 | 发布方法论型对比页；用表格解释产品线和适用团队；建立证据链页面；在长文中前置结论和来源 |
| 资产要求 | 对比表；事实卡；实施路径页；引用台账 |
| 验收指标 | 目标问题中答案能解释推荐理由，关键断言有官方或第三方来源支持。 |
| 风险提示 | 推理链容易放大过期事实，需每月复核客户规模、AI 产品命名和产品线口径。 |

## 豆包

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行重点 | 重口语化问题和创作式答案，适合覆盖国内买方的自然问法。 |
| 目标问题簇 | 中小企业 CRM 怎么选；HubSpot 是干什么的；市场团队怎么用 HubSpot；销售跟进怎么自动化 |
| 具体动作 | 建设短问短答 FAQ；把英文产品能力翻译成自然中文场景；制作口语化标题；补充案例式回答 |
| 资产要求 | FAQ 页面；场景页；短摘要；案例故事 |
| 验收指标 | 口语问题覆盖率达到 80%，答案能自然提到 HubSpot 的适用团队和产品线。 |
| 风险提示 | 创作式答案可能补全不存在的本地化功能，需加入禁用表述和事实纠错清单。 |

## 千问

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行重点 | 重可追溯引用与检索配置，适合做来源明确的产品线、价格、客户规模和公司事实回答。 |
| 目标问题簇 | HubSpot 有哪些产品；HubSpot 客户规模；HubSpot AI 功能；HubSpot 官方资料在哪里 |
| 具体动作 | 建立中文来源台账；页面首屏放官方引用链接；对每个核心断言标记来源日期；补齐结构化数据 |
| 资产要求 | 来源台账；结构化产品页；FAQ Schema；更新时间字段 |
| 验收指标 | 复测答案中的引用源能真实支持对应断言，引用缺失问题进入修复 Backlog。 |
| 风险提示 | 引用链接可能只支持部分断言，需人工抽检引用-​断言匹配度。 |

## Kimi

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行重点 | 重长文本与深度研究，适合承接白皮书、年报、产品资料和竞品研究问题。 |
| 目标问题簇 | HubSpot 深度研究；HubSpot 年报怎么看；HubSpot 产品线分析；HubSpot 适合中国企业吗 |
| 具体动作 | 整理深度研究资料包；把长文拆成事实卡、目录和引用块；在文首放摘要和适用问题；保持英文原始来源链接 |
| 资产要求 | 长文知识库；研究资料包；术语表；对比事实表 |
| 验收指标 | 深度问题答案能覆盖完整产品线、业务场景和来源，不把关键事实遗漏在长上下文中。 |
| 风险提示 | 长上下文中间信息可能被忽略，需把关键事实前置并用锚点重复。 |

## 元宝

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行重点 | 重微信生态和腾讯内容入口，适合用公众号/​视频号承接中文品牌教育和场景内容。 |
| 目标问题簇 | HubSpot 中文介绍；CRM 选型指南；营销自动化案例；销售与客服协同 |
| 具体动作 | 搭建公众号内容专题；每篇公众号文章链接官网事实页；用微信生态摘要覆盖高频问题；建立腾讯生态可检索入口 |
| 资产要求 | 公众号专题；视频号摘要；微信文章 FAQ；官网事实页回链 |
| 验收指标 | 微信生态内容覆盖 Top 30 高频问题，文章中的关键断言均链接到官方事实页或来源台账。 |
| 风险提示 | 微信内容容易变成孤岛，需持续回链官网事实底座并保持更新时间。 |

# 角色分工与验收指标

| 项目包 | 责任角色 | 任务 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 页面技术 | 技术负责人 + 内容负责人 | 重构中文品牌事实页 | 中文品牌事实页与结构化数据 | 事实卡不少于 12 条，所有关键断言有来源 URL，页面通过移动端和桌面端排版检查 |
| 页面技术 | 技术负责人 | 建立产品线聚合页模板 | 产品线聚合页模板 | 六条产品线均有独立锚点，页面表格不溢出，AI 摘要句出现在首屏 |
| 内容矩阵 | 增长负责人 + 内容负责人 | 建立 80 题中文 AI 搜索问题库 | 中文问题库与优先级表 | 每题有意图标签、目标平台、对应资产和验收口径 |
| 内容矩阵 | 内容负责人 | 生产场景化答案资产 | 场景文章与 FAQ | 不少于 12 篇场景页上线，每篇至少 6 个 FAQ，所有产品能力描述有来源 |
| 标题体系 | 编辑负责人 | 制定问答式标题规范 | 标题规范和 120 条标题候选 | 标题库覆盖五个平台问题表达，禁用绝对化和保证性表述 |
| 标题体系 | 编辑负责人 + 技术负责人 | 重写核心页面 H1/​H2 | 页面标题改造清单 | 不少于 20 个页面完成标题改造并通过排版检查 |
| 知识库 | 产品市场负责人 | 建设中文品牌事实卡 | 中文品牌事实卡 v1 | 不少于 40 条事实，100% 有来源或待确认状态，敏感数据不脱离原始口径 |
| 知识库 | 客户交付负责人 | 建设深度研究资料包 | Kimi/​DeepSeek 深度研究资料包 | 资料包覆盖当前官方产品口径和 8 类买方问题，关键事实不埋在长段落中间 |
| 外部证据 | PR 负责人 | 建立第三方证据清单 | 第三方证据清单 | 至少 10 个外部信源，每个信源有支持断言和 URL |
| 外部证据 | 市场负责人 + PR 负责人 | 发布中文证据型内容 | 中文证据型稿件与合作伙伴摘要 | 不少于 6 篇证据型内容，均有事实来源、官网回链和更新时间 |
| 监测闭环 | 数据负责人 | 建立五平台采样机制 | 平台采样表与基线报告 | 50 题基线、每题至少 3 轮采样，字段完整率 95% 以上 |
| 监测闭环 | 客户交付负责人 + 数据负责人 | 建立月度复盘与修复机制 | 月度 GEO 复盘报告 | 每月输出修复清单、指标变化和下一轮优先级，90 天形成预算复盘 |

# 监测闭环计划

| 监测项 | 方法与频率 | 负责人 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五平台同题采样 | 使用固定 50 题样本，对 DeepSeek、豆包、千问、Kimi、元宝进行同题三轮采样。 频率：第 1、45、90 天 | 数据负责人 | 字段完整率 95% 以上，记录平台、时间、地域、账号状态、答案、引用和品牌顺位。 |
| 事实错误复核 | 把答案中的产品线、客户规模、AI 能力、价格和本地化支持逐条对照来源台账。 频率：每两周 | 客户交付负责人 | 错误按页面、内容、证据、平台波动四类归因，Top 10 错误进入修复 Backlog。 |
| 线索贡献观察 | 在 CRM 中标记来自 AI 搜索、自报来源、内容下载和咨询问题的线索。 频率：每月 | 增长负责人 | 形成 AI 影响线索的观察口径，不把相关性直接等同于确定归因。 |

# 风险预案

| 风险与触发 | 预案 | 负责人 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事实错误 触发：AI 答案误写产品线、客户规模、AI 能力或本地化能力。 | 建立事实卡、禁用表述和每月来源复核；所有页面显示更新时间。 | 产品市场负责人 | 90 天事实错误率低于 8%。 |
| 引用缺失或引用不支持断言 触发：答案出现引用但引用页没有支撑对应结论。 | 为每条核心断言绑定来源，人工抽检引用-​断言匹配度。 | 内容负责人 | 核心断言 90% 以上有真实支持来源。 |
| 平台波动 触发：同题采样结果短期内大幅变化。 | 记录账号、地域、时间、轮次和问题版本，不把单次输出作为结论。 | 数据负责人 | 每次复测至少三轮样本，并在报告中标注波动范围。 |
| 内容合规 触发：涉及客户数据、价格、合规、本地化支持或竞品比较。 | 法务审核竞品对比和客户案例；未授权客户不写具体名称。 | 法务/​合规负责人 | 敏感内容上线前 100% 完成审核记录。 |
| 开发延期 触发：结构化数据、页面模板或 CMS 改造无法按 30 天完成。 | 先用静态事实页和 FAQ 模块完成快赢，再进入模板化改造。 | 技术负责人 | 30 天至少完成事实页和 10 个核心 FAQ 的上线。 |
| 监测口径变化 触发：问题库、平台版本或账号环境变化导致前后不可比。 | 锁定基线题库和元数据字段，新增题单独标记。 | 数据负责人 | 90 天复盘中核心 50 题保持可比，新增题不混入趋势计算。 |

# 来源台账

## H-​001

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 支持断言 | HubSpot 官网产品页展示客户平台、Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Content Hub、Data Hub、Commerce Hub、Smart CRM 与 Breeze 等当前产品口径。 |
| 来源 | HubSpot Products /​ Customer Platform |
| URL | https:​/​/​www.​hubspot.​com/​products |

## H-​002

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 支持断言 | HubSpot 的 Breeze AI 相关能力可作为 AI 客户平台事实底座的一部分，但需按官方页面更新时间复核。 |
| 来源 | HubSpot Breeze AI |
| URL | https:​/​/​www.​hubspot.​com/​products/​artificial-​intelligence |

## H-​003

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 支持断言 | HubSpot 公司介绍、客户规模、办公室和员工等公司事实应以官方 About/​Our Story 页面为准。 |
| 来源 | HubSpot Our Story |
| URL | https:​/​/​www.​hubspot.​com/​our-​story |

## H-​004

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 支持断言 | HubSpot 年度收入和客户数量等财务事实应以投资者关系、年度业绩公告和 10-​K 材料为准。 |
| 来源 | HubSpot Q4 and Full Year 2025 Results |
| URL | https:​/​/​hubspot.​gcs-​web.​com/​news-​releases/​news-​release-​details/​hubspot-​reports-​strong-​q4-​and-​full-​year-​2025-​results |

## R-​001

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 支持断言 | RAG 研究支持建设可检索、可引用的外部知识资产，而不是只写通用文章。 |
| 来源 | Lewis et al.​, Retrieval-​Augmented Generation for Knowledge-​Intensive NLP Tasks |
| URL | https:​/​/​arxiv.​org/​abs/​2005.​11401 |

## R-​002

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 支持断言 | Self-​RAG 研究支持把检索、生成和自我检查结合，因此方案应包含来源台账和复测质检。 |
| 来源 | Asai et al.​, Self-​RAG |
| URL | https:​/​/​arxiv.​org/​abs/​2310.​11511 |

## R-​003

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 支持断言 | 长上下文位置偏差研究支持在长文知识库中前置关键事实和摘要。 |
| 来源 | Liu et al.​, Lost in the Middle |
| URL | https:​/​/​arxiv.​org/​abs/​2307.​03172 |

# 自检记录

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 四格式文件 | 生成后由 quality-​report.​json 复核 |
| 平台覆盖 | DeepSeek、豆包、千问、Kimi、元宝均有差异动作 |
| 项目包覆盖 | 页面技术、内容矩阵、标题体系、知识库、外部证据、监测闭环均有任务和验收指标 |
| 承诺边界 | 不承诺平台必定引用，只提升可发现性、可验证性和可抽取性 |
| Word 排版 | 使用固定页宽、固定列宽、固定表格布局和分组窄表，避免宽表向右溢出 |